----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U M O W A nr ………../071/U/2015

zawarta w dniu    ………………………….. .2015 w Gdańsku pomiędzy :

Politechniką Gdańską Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:

inż. Andrzeja Ogonowskiego - Dyrektora

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

dalej Wykonawcą

Regon: …………………………….. ; NIP: ……………………………………. ; CEIDG : …………………………….

w    wyniku    przeprowadzenia    postępowania    o    zamówienie    publiczne    w    trybie    przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą PZP, Strony zawierają niniejszym Umowę nadając jej następującą treść:

§ 1 Przedmiot umowy

1.    W wyniku rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji:

„Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku D WEiA w Gd-Wrzeszczu ul. Jana Sobieksiego 7”.

2.    Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, zgodnie

z zakresem i warunkami określonymi w opracowaniach projektowych, Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej

SIWZ, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i ustaleniami z Zamawiającym.

3.    Zmiana    zakresu    i    wartości    robót    objętych    umową    możliwa    jest    w    przypadku    wystąpienia

okoliczności przewidzianych w SIWZ i wymaga wprowadzenia do umowy aneksem.

§ 2 Terminy umowne

1.    Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po protokolarnym przekazaniu terenu i budynków

przeznaczonych do rozbiórki bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia

umowy.

2.    Termin zakończenia realizacji robót budowlanych 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

3.    Zmiana    terminu    zakończenia    robót    objętych    umową    możliwa    jest    w    przypadku wystąpienia

okoliczności przewidzianych w SIWZ i wymaga wprowadzenia do umowy aneksem.

§ 3 Wynagrodzenie

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ofertą Wykonawcy z dnia …………………. .2015 r. ustala się

wynagrodzenie w wysokości ……………………………… złotych brutto ( słownie brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………..złotych 00/100).

2.    Wynagrodzenie,    o    którym    mowa    w    ust.    1    niniejszego    paragrafu    jest    wynagrodzeniem

ryczałtowym.

3.    Wykonawca za ustalone wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest zrealizować przedmiot

umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności:

koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy, warunków i utrudnień realizacji określonych w SIWZ

oraz własnej oceny, w tym również koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnych

dla realizacji przedmiotu umowy.

4.  Strony ustalają, że ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem

umowy może ulec obniżeniu na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania

niniejszej umowy w wyniku robót zamiennych lub zaniechanych. Wprowadzenie do realizacji robót

zamiennych i zaniechanych może nastąpić przy spełnieniu warunków określonych w SIWZ do

przetargu, wymaga zgody obu stron i formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem

nieważności. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem

nieważności mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo

i konieczność zapobieżenia lub usunięcia awarii.

§ 4 Warunki realizacji przedmiotu umowy

1.    Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy budynki oraz ich otoczenie

w zakresie niezbędnym dla realizacji robót budowlanych i organizacji zaplecza budowy.

2.  Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji placu oraz zaplecza budowy leżą po

stronie Wykonawcy.

3.  Wykonawca dostarcza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne dla realizacji umowy.

4.    Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i P. Poż. oraz

zobowiązany jest do ciągłego utrzymania porządku na stanowiskach pracy i placu budowy.

5.    Wykonawca obowiązany jest do organizacji prac budowlanych w sposób zgodny z przepisami

i ustaleniami z Zamawiającym.

6.    Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak

również zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający

obciąży Wykonawcę za pobór zużytych mediów dla celów budowy według wskazań licznika i według

cen stosowanych dla Politechniki Gdańskiej.

7.    Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłową

gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac, w tym także odpadami

budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

8.    Do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, Wykonawca obowiązany będzie do doprowadzenia

do stanu nie gorszego niż przed przejęciem terenu i obiektów tymczasowo przez siebie użytkowanych

oraz do usunięcia spowodowanych przez swoje działania szkód i zniszczeń w infrastrukturze i majątku

Zamawiającego lub osób trzecich.

§ 5    Rozliczanie i finansowanie

1.  Wykonawca za wykonane roboty wystawi fakturę końcową.

2.    Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności całej lub części należności bez konieczności

zapłaty odsetek z tego tytułu, jeżeli

- 1) powstał spór w kwestii jakości wykonanych prac lub w innej sprawie mającej wpływ na

wynagrodzenie;

2) Zamawiający powziął wiadomość, iż Wykonawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia swoim

podwykonawcom    oraz    że    wynagrodzenie    należne    dalszym    podwykonawcom    nie

zostało zapłacone.

3.    Podstawą do wystawienia faktury końcowej za roboty budowlane jest protokół odbioru końcowego

zatwierdzony przez komisję odbiorową Zamawiającego po zakończeniu całości prac.

4.    Termin płatności za realizację robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wynosi 30 dni

licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz

z protokołem rzeczowo-finansowym oraz kompletem oświadczeń, o których mowa §6 ust. 20. Za

termin    zapłaty    przyjmuje    się    dzień    dokonania    przez    Zamawiającego    przelewu    środków

finansowych na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

5.    W przypadku podpisania aneksu do umowy w związku z robotami zaniechanymi ich wartość zostanie

ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

6.    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

7.    Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy może regulować należności przysługujące

podwykonawcom, którzy za zgodą Zamawiającego biorą udział w realizacji przedmiotu umowy, jeśli

otrzyma zawiadomienie o braku zapłaty przez Wykonawcę bezspornej i wymagalnej kwoty za

roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawcę. W tym celu Zamawiający wezwie

Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymagalną

należność    na      rzecz    danego    podwykonawcy    potrącając    ją      z      wynagrodzenia Wykonawcy.

Do ustalenia wymagalności kwoty niezbędne jest przedłożenie przez podwykonawcę protokołu odbioru

robót budowlanych sporządzonego pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i faktury    wystawionej

przez    podwykonawcę    dla    Wykonawcy.    W    przypadku    dalszych podwykonawców niezbędne jest

przedłożenie protokołów odbioru również pomiędzy podwykonawcą i dalszym podwykonawcą i faktury

wystawionej przez dalszego podwykonawcę podwykonawcy.

§ 6 Podwykonawstwo

1.  Przez umowę o podwykonawstwo strony rozumieją umowę w formie pisemnej o charakterze

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część

zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym

podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także

między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;

2.  Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, może wykonać następujące roboty budowlane przy udziale

podwykonawców lub dalszych podwykonawców:

  - a. ……………………………………........

  - b. …………………………………........ .

3.  W terminie      7      dni      od      momentu      zawarcia      niniejszej      umowy      Wykonawca

poinformuje Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, o podwykonawcach lub dalszych

podwykonawcach, którym    ma    zostać    powierzona    realizacja    robót    budowlanych.    Wykonawca

zobowiązany jest wskazać nazwę, formę prawną, adres, NIP, REGON, e-mail oraz numer telefonu do

podwykonawcy    lub    dalszego    podwykonawcy    oraz    wskazać    część    robót,    która    zostanie

powierzona poszczególnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracowników, a także dalszych podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

5.  Umowa z podwykonawcą, a także umowa między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub

między dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

6.  Wykonawca oświadcza, że Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym

podwykonawcą będzie zawierała postanowienia dotyczące w szczególności:

- 1) opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy

- łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę oraz jaka konkretnie część tego zamówienia będzie

- realizowana przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę

- 2) terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia

- wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

- potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty

- budowlanej,

- 3) zastrzeżenia, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty

- wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną

- przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

- Zamawiający bezpośrednio zapłaci podwykonawcy kwotę mu należnego wynagrodzenia, bez

- odsetek należnych podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwo.

7.  Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych

z podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie będą łącznie

przekraczały wartości umowy łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę.

8.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- 1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty

Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych

przez Podwykonawcę;

- 2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

9 .    W każdym wypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej

zmiany, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną zgodną z cenami jednostkowymi

przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy, a także wraz z częścią dokumentacji dotyczącej

wykonania robót, które mają    być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze

wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed planowanym zawarciem umowy

o podwykonawstwo.

10.     Zamawiającemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o której mowa

w ust. 9    niniejszego paragrafu, przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy

o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczególności w następujących przypadkach:

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych

w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia

z tytułu wykonania robót,

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.    9

niniejszego paragrafu,

3)      niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,

4)      określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub    dalszemu    Podwykonawcy faktury    lub    rachunku    za    wykonane

roboty budowlane,

5)     gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty

w Ofercie Wykonawcy,

6)   zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę

płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia

obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

7)     gdy    projekt    zawiera    postanowienia    uzależniające    zwrot    przez    Wykonawcę    kwot

zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego

wykonania umowy przez Zamawiającego,

8)      gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż

przewidywany Umową dla tych robót,

9)     gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na

podstawie Umowy.

11.    W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo

w      terminie    określonym    w      ust.        10    niniejszego    paragrafu,    Wykonawca    może

przedłożyć Zamawiającemu    zmieniony    projekt    Umowy    o    podwykonawstwo,    uwzględniający

w    całości zastrzeżenia Zamawiającego.

12.    Niezgłoszenie w terminie określonym w ust. 10    niniejszego paragrafu pisemnych zastrzeżeń

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

13.    Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od

dnia    zawarcia    tej    Umowy,    jednakże    nie    później    niż    na    3    dni    przed    rozpoczęciem

przez podwykonawcę realizacji robót budowlanych objętych umową.

14.  Zamawiającemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania poświadczonej za zgodność z

oryginałem kopii umowy, o której mowa w ust. 13    niniejszego paragrafu, przysługuje prawo

zgłoszenia pisemnego sprzeciwu w zakresie w jakim nie spełnia ona wymagań określonych w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub określonych w ust. 6 , ust. 7 lub ust. 8

niniejszego paragrafu.

15.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do    przedłożonej umowy o    podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.    14 niniejszego paragrafu,

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

16.  Wykonawca wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13 niniejszego

paragrafu, przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument

właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę

w imieniu podwykonawcy są do tego upoważnione.

17.    Przystąpienie do realizacji robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może nastąpić

wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

18.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który w trakcie realizacji robót

budowlanych objętych przedmiotem umowy zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do

projektu umowy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej

z projektem umowy.

19.    W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania

zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów

określonych tą umową.

20.    Wykonawca    jest    zobowiązany    przedłożyć    wraz    z    okresowym    rozliczeniem    należnego

mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia

podwykonawcom,    których    termin    upłynął    w    danym    okresie    rozliczeniowym.

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je

podwykonawców lub inne    dowody na    potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Oświadczenia lub inne

dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia muszą zostać dostarczone

Zamawiającemu wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia w oryginale.

21.  Dowodami zapłaty, o których mowa w niniejszym ustępie są m.in.:

- 1) dokument wygenerowany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – uznanie

- rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i części

- przedmiotu umowy, której płatność dotyczy,

- 2) oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wzór

- stanowi załącznik do niniejszej umowy, potwierdzające zapłatę wynagrodzenia za daną część

- roboty, ze wskazaniem umowy i części przedmiotu zamówienia, której płatność dotyczy; do

- oświadczenia należy załączyć dokument rejestrowy potwierdzający, że oświadczenie zostało

- podpisane przez umocowaną osobę.

22.    Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy lub

jego części jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

23.  W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane.

24.    Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23    niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub

usługi.

25.    Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o której mowa w ust. 23    niniejszego paragrafu obejmuje

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

26.    Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje o tym na piśmie Wykonawcę.

Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo zgłoszenia pisemnych

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

27.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

28.    W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o których    mowa    w    ust.      23      niniejszego    paragrafu,    zamawiający    potrąca    kwotę

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

29.    W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o których mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu lub w przypadku dokonania

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy Zamawiający ma prawo odstąpić

od umowy, a Wykonawca zapłaci w tym wypadku karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 6

niniejszej umowy.

30.  Inspektor    nadzoru    inwestorskiego może    żądać    od    Wykonawcy zmiany    albo    odsunięcia

podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca,

nie      spełniają      warunków      lub      wymagań      dotyczących      podwykonawstwa,      określonych

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają pewności należytego wykonania

powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, nie dają gwarancji dotrzymania terminów

realizacji robót budowlanych lub z przypadku gdy podwykonawca narusza przepisy BHP lub P.

Poż.

§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.     Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 %

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1    niniejszej umowy.

2.      Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi ………… %

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 1 w następującej

formie/formach: .................................................. .

3.      Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od

daty końcowego odbioru robót objętych umową oraz końcowego protokołu rzeczowo-finansowego

i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany, a w szczególności po

usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych w protokole końcowego odbioru robót),

w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach.

4.     Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci w częściach:

  - a. 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego

  - paragrafu - w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych umową i uznania

  - przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany (a w szczególności po

  - usunięciu ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych w protokole końcowego odbioru

  - robót);

  - b. 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego

  - paragrafu - w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi po potrąceniu ewentualnych

  - należności Zamawiającego, na których pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

5.  W przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych umową, zgodnie z § 2 ust.

2 niniejszej umowy Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia aneksu przedłużającego termin

wykonania przedmiotu umowy ma obowiązek zabezpieczyć należyte wykonanie umowy w formie

wskazanej w SIWZ zachowując jego nieprzerwaną ciągłość i wysokość zabezpieczenia umowy.

6.  Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze

……. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i

uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek

zgłoszonych podczas odbioru końcowego.

7.  Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji

i rękojmi w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach uwzględniających specyfikę usterki

i technologię naprawy. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku Zamawiający zleci zastępcze

usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia.

8.  Warunki udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie mogą w sposób nieuzasadniony

merytorycznie lub w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczać

Zamawiającego w wyborze osób lub podmiotów do czynności serwisowych i konserwacji instalacji

oraz urządzeń objętych gwarancją.

§ 8 Odbiory i dokumentacja odbiorowa

1.  W trakcie realizacji robót budowlanych dokonywane będą następujące odbiory:

1)      odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2)      odbiory częściowe określonych elementów,

3)      odbiór końcowy.

2.    Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości prac

objętych    niniejszą    umową.    Zakończenie    czynności    odbiorowych    może    nastąpić    w    dniu

ich rozpoczęcia, nie    później jednak    niż    w    terminie    14    dni,    z    zastrzeżeniem ust. 4

niniejszego paragrafu.

3.    Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej załączając kompletną

dokumentację odbiorową. W zgłoszeniu Wykonawca określi datę zakończenia robót.

4.    Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w których zostaną stwierdzone błędy lub

niedokładności,    muszą    zostać    w    nieprzekraczalnym    terminie  5    dni    roboczych

poprawione    i ponownie dostarczone Zamawiającemu. Przekroczenie tego terminu uznane będzie

za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy i będzie

podstawą do naliczenia i potrącenia kar umownych.

5.  Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia.

6.    Zamawiający    jest    zobowiązany    do    podpisania    lub    odmowy    podpisania    protokołu

odbioru końcowego w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego

odbioru. Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego jeśli stwierdzi, iż roboty

będące przedmiotem Umowy, nie zostały w całości zakończone lub zawierają wady.

7.    Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia

Zamawiającego z tytułu gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

8.    Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą odbiorową

w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD (2 sztuki) w wersji

pdf. Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej muszą być tożsame z dokumentami w wersji

papierowej. Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzona w języku polskim oraz musi

zawierać mapę powykonawczą.

9.    Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłaszać Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające

i ulegające zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jeśli Zamawiający nie przystąpi do odbioru tych

robót w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, Wykonawca uprawniony

będzie do traktowania tych robót jako odebranych. Jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwości co

do jakości zakrytych robót, Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć je

własnym staraniem i na własny koszt.

10.  Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego

wpisem do dziennika budowy.

11.  Datę    podpisania    przez    strony    protokołu    końcowego    uznaje    się    za    datę    zakończenia

przez Wykonawcę    realizacji    przedmiotu    niniejszej    umowy.    Podpisanie    protokołu

końcowego    robót    uzależnione    jest    od    zrealizowania    przez  Wykonawcę    całości

przedmiotu    niniejszej    umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 9 Funkcje w trakcie realizacji przedmiotu umowy

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i autorski nad realizacją robót budowlanych, objętych

przedmiotem umowy.

2.  Wykonawca zapewnia kierownika budowy oraz kierownika robót branżowych w potrzebnych dla

realizacji specjalnościach. Osoby te posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie

i  wymagane prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie.

- Wykonawca    przedstawi    Zamawiającemu    w    formie    pisemnej    listę    osób    pełniących

funkcje techniczne    w    trakcie    realizacji    robot    budowlanych,    przedstawiając dokumenty    świadczące    o posiadaniu niezbędnych uprawnień (kopie uprawnień, zaświadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi niezwłocznie po zawarciu umowy.

4.  Wykonawca wraz z przekazaniem budynków przeznaczonych do rozbiórki dostarczy

Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych o przejęciu

funkcji technicznych.

5.    Wszelkie    zmiany    osób    pełniących    funkcje    techniczne    w    trakcie    trwania    robót

budowlanych wymagają uzyskania zgody Zamawiającego oraz przedstawienia dokumentów oraz

oświadczeń opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 10 Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust.

2 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wys. 0,2 % kwoty brutto, o której mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

2.    Wykonawca zapłaci karę umowną:

- 1) za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji bądź rękojmi, w wysokości 0,01%

- wartości wynagrodzenia brutto za dane zadanie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

- za każdy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, za każde

- naruszenie;

- 2) w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego

- podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umów

- o podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował, w wysokości 0,02% wynagrodzenia

- brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, za każde

- opóźnienie;

- 3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy

- o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- zgodnie z § 6 niniejszej umowy, w wysokości 0,025 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa

- w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, za każde opóźnienie;

- 4) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii

- umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 6 niniejszej umowy, w wysokości 500 zł

- za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie;

- 5) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- zgodnie z § 6 umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia;

- 6) w przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

- którzy nie zostali przez Wykonawcę zgłoszeni w wysokości 0,025 % wynagrodzenia brutto,

- o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek.

- Za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek, o których mowa w § 7 ust. 7

umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,005 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez żadnego odszkodowania dla

Wykonawcy z tego tytułu, w następujących przypadkach:

- 1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy - w zależności od formy

- organizacyjno-prawnej Wykonawcy,

- 2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem lub wykonuje roboty wadliwie

- i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie

- zrealizuje działań, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć, aby zapewnić niewadliwe

- wykonanie robót.

- 3) Wykonawca przerwał realizację robót budowlanych na okres dłuższy niż 7 dni i ich nie podjął

- pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do podjęcia robót i wyznaczenia

- dodatkowego 3 dniowego terminu.

5.  Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy lub jej

rozwiązania w trybie natychmiastowym bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy

- z tego tytułu, jeżeli Wykonawca realizuje roboty w taki sposób, że nie będzie możliwe

- dotrzymanie terminu realizacji określonego umową. W tym przypadku Wykonawca poza

- zapłatą kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zwróci

- Zamawiającemu wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu dokończenia

- robót przez innego wykonawcę oraz zapłaci karę umowną, o której mowa w ust. 6 niniejszego

- paragrafu. Zamawiający może potrącić powyższe kwoty z jakiejkolwiek należności Wykonawcy.

6.  Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od umowy przez

jedną ze stron lub za rozwiązanie w trybie natychmiastowym, strona po której leża przyczyny

odstąpienia lub rozwiązania zapłaci karę umowną w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia

brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

7.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu jakiegokolwiek

wymaganego dokumentu określonego w niniejszej umowie w wysokości 0,003 % wartości

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

8.  Kary umowne oblicza się od wartości brutto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar

- umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda

- wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej

- kary umownej bądź wynika z innych tytułów, niż zastrzeżone.

9.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bez uprzedniego wezwania ze złożonego

zabezpieczenia, a także z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za zrealizowanie

przedmiotu umowy.

10.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od

daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej

odstąpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowień umowy lub

niewykonywania umowy z należytą starannością.

11.  Dochodzenie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia kar

umownych z innych tytułów.

§ 11    Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do sporządzenia

i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót budowlanych.

- W miarę postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonywania robót budowlanych. Aktualizacja harmonogramu wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków wynikających

z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wykonawca oświadcza, że zawarł umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych dotyczących robót,

obiektów, budowli, urządzeń i mienia ruchomego oraz w ramach odpowiedzialności cywilnej za

szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, w tym również

pojazdów mechanicznych, na cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

5.  Zamawiający nie odpowiada za dozór mienia znajdującego się na placu budowy.

6.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi za straty

i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami lub ustaleniami

z Zamawiającym.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy, że w

razie wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób postronnych z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy    zleci    osobie    trzeciej    wykonanie    stosownych    zabezpieczeń    na    koszt

i    ryzyko Wykonawcy.

8.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi za straty

i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami lub ustaleniami

z Zamawiającym.

9.    Wykonawca nie    będzie    mógł    zwolnić    się    od    odpowiedzialności względem    Zamawiającego

z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem

niewykonania      lub      nienależytego    wykonania      zobowiązań    wobec      Wykonawcy      przez

jego kooperantów lub podwykonawców.

10. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana pod niżej wskazany adres:

Zamawiającego:

Politechnika Gdańska

Centrum Morskich Technologii Militarnych

ul. Sobieskiego 7/55,

80-216 Gdańsk,

WYKONAWCY:

………………………………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………

11. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do

doręczeń. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na adres

wskazany w ust. 10 niniejszego paragrafu uznaje się za skutecznie doręczoną.

12. W okresie realizacji Umowy, a także w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do

pisemnego powiadamiania Zamawiającego o następujących zdarzeniach:

1)      zmianie siedziby Wykonawcy,

2)      zmianie formy działalności przez Wykonawcę,

3)      zawieszeniu działalności przez Wykonawcę,

4)      wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Wykonawcy,

5)      wszczęciu procedury zmierzającej do likwidacji Wykonawcy.

13. Stroną wyłącznie uprawnioną do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji (w szczególności

przedstawicielom mediów) dotyczących przebiegu realizacji niniejszej umowy jest Zamawiający.

Wykonawca może udzielać niezbędnych informacji dotyczących przebiegu realizacji niniejszej

umowy wyłącznie podmiotom, które na podstawie szczególnych przepisów prawa są uprawnione

do żądania takich informacji.

14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają zgody obu stron oraz wymagają formy

aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

15. Istotne zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

16. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni

ustawowo wolnych od pracy.

17. SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oferta Wykonawcy,

kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy stanowią integralną część niniejszej

umowy.

18. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku

Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie

stanowią inaczej, oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 roku

poz. 1409 z późn. zm.), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

19. Do rozstrzygania ewentualnych sporów ustala się właściwy rzeczowo sąd powszechny w Gdańsku.

20. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                                                                                    Wykonawca

……………………………                                                                                                                      ……………………………

Podpis, data                                                                                                                                       Podpis, data

Załączniki:

Załącznik nr 1    SIWZ,

Załącznik nr 2    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

Załącznik nr 3    Oferta Wykonawcy z dnia ……………….. .2015 r. wraz z załączonym kosztorysem ofertowym,

Załącznik nr 4    Harmonogram rzeczowo-finansowy.